|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besprechungsprotokoll | | | | | 21.05.2012 | | |
| 15:00 bis 16:00 Uhr | | |
| Münster, GAD I | | |
|  | | |
|  | | |  | Protokollführer: | | Martin Garrels | |
| Teilnehmer: | | Matthias Beer, Alexander Benölken, Martin Garrels, Felix Schulze Mönking, Felix Wessel, Patrick Wiebeler | | | | | |
| Tagesordnung: | 1. Projektabschlussbericht 2. Aufgabenliste 3. Peerreview | | | |  | |
| BEsprechungsergebnisse | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

I: Information A: Auftrag B: Beschluss E: Erledigt

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOP** | **Ergebnisse** |  | **Person** | **Termin** |
| 1 | Die Gliederung und das grundsätzliche Vorgehen bei der Erstellung des Reflexionsberichts werden abgestimmt. Die Gliederung orientiert sich weniger am RUP-Vorgehensmodell, sondern eher an den Artefakten.  Das Dokument wird in gemeinsam in Google Docs geschrieben und nach Abschluss der QS in das Word-Template überführt und finalisiert. | A  B | alle | 10.06. |
| 2 | Aufgabenliste wird aktualisiert.  Offene Punkte aus Projektpräsentation müssen noch übernommen werden.   * Dokumente finalisieren (PH, LH) * Sequenzdiagramm (formale Fehler) * Aktivitätsdiagramm * Testfälle überarbeiten * UseCase-Diagramm (Vererbung im Actor) | I  A | Wiebeler  FSM/Wessel  Beer  Wiebeler  Benölken | 23.05. |
| 3 | Die verbliebenen Aufgaben aus dem PeerReview werden bis Mi umgesetzt.   * Wirtschaftlichkeitsbetrachtung * Risikoanalyse * Projektplan finalisieren | B | FSM  Garrels  Benölken | 23.05. |