|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besprechungsprotokoll | | | | | 21.05.2012 | | |
| 15:00 bis 16:00 Uhr | | |
| Münster, GAD | | |
|  | | |
|  | | |  | Protokollführer: | | Martin Garrels | |
| Teilnehmer: | | Matthias Beer, Alexander Benölken, Martin Garrels, Felix Schulze Mönking, Felix Wessel, Patrick Wiebeler | | | | | |
| Tagesordnung: | 1. Projektabschlussbericht 2. Aufgabenliste 3. Peerreview | | | |  | |
| BEsprechungsergebnisse | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

I: Information A: Auftrag B: Beschluss E: Erledigt

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOP** | **Ergebnisse** |  | **Person** | **Termin** |
| 1 | Die Gliederung und das grundsätzliche Vorgehen bei der Erstellung des Reflexionsberichts werden abgestimmt. Die Gliederung orientiert sich weniger am RUP Vorgehensmodell, sondern eher an den Artefakten.  Das Dokument wird gemeinsam in Google Docs geschrieben und nach Abschluss der QS in das Word-Template überführt und finalisiert. | A  B | alle | 10.06. |
| 2 | Aufgabenliste wird aktualisiert.  Offene Punkte aus Projektpräsentation müssen noch übernommen werden.   * Dokumente finalisieren (PH, LH) * Sequenzdiagramm (formale Fehler) * Aktivitätsdiagramm * Testfälle überarbeiten * UseCase-Diagramm (Vererbung im Actor) | I  A | Wiebeler  FSM/Wessel  Beer  Wiebeler  Benölken | 23.05. |
| 3 | Die verbliebenen Aufgaben aus dem PeerReview werden bis Mi umgesetzt.   * Wirtschaftlichkeitsbetrachtung * Risikoanalyse * Projektplan finalisieren | B | FSM  Garrels  Benölken | 23.05. |