|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besprechungsprotokoll | | | | | 30.05.2012 | | |
| 16:00 bis 17:30 Uhr | | |
| Münster, GAD I | | |
|  | | |
|  | | |  | Protokollführer: | | Martin Garrels | |
| Teilnehmer: | | Matthias Beer, Martin Garrels, Felix Schulze Mönking, Felix Wessel, Patrick Wiebeler | | | | | |
| Tagesordnung: | 1. Status Entwicklung 2. Status Reflexionsbericht 3. Status Aufgabenliste | | | |  | |
| BEsprechungsergebnisse | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

I: Information A: Auftrag B: Beschluss E: Erledigt

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOP** | **Ergebnisse** |  | **Person** | **Termin** |
| 1 | Es gibt eine ungeplante Herausforderung bei der prototypischen Implementierung. Die Verknüpfung der Java Security Konfiguration von Evantalizer und der Java Security Konfiguration des oAuth Logins. | I | Wessel/FSM |  |
| 2 | Die weitere Aufgabenverteilung wurde besprochen. Das Unterkapitel „Sequenzdiagramm“ wurde der Gliederung hinzugefügt.  Wichtige Kernaussagen innerhalb der Reflexion sollen die jeweiligen Autoren zur Sammlung ins Resümee überführen.  Alle Literaturquellen-/verweise werden in eckigen Klammern erfasst, damit diese gezielt gesucht und ordentlich im Worddokument überführt werden können. | I  B  A | Alle |  |
| 3 | Die Aufgabenliste wurde aktualisiert. | I | Alle |  |