## Slide 1: Eventalizer
Matthias Beer, Alexander Benölken, Martin Garrels, Felix Schulze Mönking, Felix Wessel, Patrick Wiebeler

## Slide 2: Agenda
Steckbrief
Projektvorgehen
Projektorganisation
Aktuelle Ergebnisse
  Architekturentscheidungen
  Artefakte Vorgehensmodells
Zwischenfazit und Ausblick

## Slide 3: Steckbrief
Internetplattform
Freizeitaktivitäten
Benutzer
  organisieren
  teilnehmen
Aktivitäten
  Eigenschaften
Mehrwerte?

## Slide 4: Projektvorgehen
Rational Unified Process (RUP) als Vorgehensmodell
  Iterativ
  Inkrementell
  Unified Modeling Language (UML)
Inception
Transition
Elaboration
Construction
Notes: UML

## Slide 5: Projektvorgehen
Zeitraum: 05.03.2012 - 11.06.2012
Planung:

## Slide 6: Projektorganisation
Wöchentliche Jour fixe
Auf- und Verteilung der Aufgaben/-pakete erfolgt flexibel und generell wochenweise (bei bedarf tageweise)
  Transparenz und Nachverfolgung durch Dokumentation in einer Aufgabenliste

## Slide 7: Projektorganisation
Versionierung der Dokumente & des Quellcodes
  Erste Dokumente über Google Docs
  Spätere Entscheidung für Freies Repository gitHub
    webbasierter Hosting-Dienst für Open-Source-Software-Entwicklungsprojekte
    Verwendet das Versionsverwaltungssystem Git (freie Software zur verteilten Versionsverwaltung)

## Slide 8: Architekturentscheidungen
Spring Roo
  Werkzeug zur einfachen und effizienten Realisierung von Java-Anwendungen
  Verwendung von bekannten und verbreiteten Java-Techniken wie Spring, dem Java Persistence API (JPA), JUnit oder Googles Web Toolkit (GWT)
  Konzentration auf den Entwicklungsprozess und nicht auf die Implementierung

## Slide 9: Architekturentscheidungen
Hibernate
  Implementierung der Java Persistence API (JPA)
  Object-Relational Mapping (ORM)
  Weite Verbreitung
Apache
  Weit verbreitetester Web Server
  Open-Source
  Einfache Installation und Konfiguration

## Slide 10: Aktuelle Ergebnisse
Dokumente
  Projekt-Exposé
  Projektplan
  Lastenheft
  Glossar (Begriffsdefinitionen)
  Risikoanalyse
  Szenarien
  Wirtschaftslichkeitsbetrachtung

## Slide 11: Aktuelle Ergebnisse
Dokumente
  Projekt-Exposé
  Projektplan
  Lastenheft
  Glossar (Begriffsdefinitionen)
  Risikoanalyse
  Szenarien
  Wirtschaftslichkeitsbetrachtung

## Slide 12: Projektplan
Hauptplanung in Microsoft Projekt 2010
Feinplanung und Umsetzungskontrolle in separater Aufgabenliste (wöchentliche Synchronisation)

## Slide 13: Aktuelle Ergebnisse
Dokumente
  Projekt-Exposé
  Projektplan
  Lastenheft
  Glossar (Begriffsdefinitionen)
  Risikoanalyse
  Szenarien
  Wirtschaftslichkeitsbetrachtung

## Slide 14: Lastenheft

## Slide 15: Aktuelle Ergebnisse
Dokumente
  Projekt-Exposé
  Projektplan
  Lastenheft
  Glossar (Begriffsdefinitionen)
  Risikoanalyse
  Szenarien
  Wirtschaftslichkeitsbetrachtung

## Slide 16: Glossar (Begriffsdefinitionen)

## Slide 17: Aktuelle Ergebnisse
Dokumente
  Projekt-Exposé
  Projektplan
  Lastenheft
  Glossar (Begriffsdefinitionen)
  Risikoanalyse
  Szenarien
  Wirtschaftslichkeitsbetrachtung

## Slide 18: Risikoanalyse
Notes: Grundlegende Risikoanlayse durchgeführt
- Risiken Identifiziert und klassifiziert (Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen)
- betreffen Mitarbeiter und technische Probleme
- Fokussierung der Veranstaltung auf SoftwareEntwicklungsProzess, daher nicht weiter vertieft.

## Slide 19: Aktuelle Ergebnisse
Dokumente
  Projekt-Exposé
  Projektplan
  Lastenheft
  Glossar (Begriffsdefinitionen)
  Risikoanalyse
  Szenarien
  Wirtschaftslichkeitsbetrachtung

## Slide 20: Szenarien (1/2)

## Slide 21: Szenarien (2/2)

## Slide 22: Szenarien
Event-Organisation
Event-Teilnahme
Notes: Definieren von Personae
Aktionen / Operationen
Entspricht bei UML
Akteur
UseCase

## Slide 23: Aktuelle Ergebnisse
Anwendungsfalldiagramm

## Slide 24: Anwendungsfalldiagramm

## Slide 25: Aktuelle Ergebnisse
Live-Demo
  Anwendung
  Implementierung

## Slide 26: Zwischenfazit und Ausblick