## Slide 1: Projekt: „Eventalizer“
FST (SS 2012) Team 5
Matthias Beer, Alexander Benölken, Martin Garrels, Felix Schulze Mönking, Felix Wessel, Patrick Wiebeler

## Slide 2: Agenda
Steckbrief
Projektvorgehen
Projektorganisation
Aktuelle Ergebnisse
  Architekturentscheidungen
  Artefakte Vorgehensmodells
Zwischenfazit und Ausblick

## Slide 3: Steckbrief
Internetplattform
Freizeitaktivitäten
Benutzer
  organisieren
  teilnehmen
  bewerten
Aktivitäten
  Eigenschaften
Mehrwerte
Notes: Ziel des Projekts Eventalizer ist die Erstellung einer webbasierten Plattform zur nutzerzentrierten Organisation von nicht kommerziellen gemeinschaftlichen Freizeitaktivitäten.
Benutzer können verschiedene Freizeitaktivitäten (z.B. ein gemeinsames Kartfahren über die Plattform)
Thema Gruppengröße: Häufig zu kleine Gruppe mit gemeinsamen Interssen im Freundes/Bekanntenkreis oder mit mehr Personen macht es mehr Spaß
Eventalizer hilft Personen mit gleichen Interessen zu vernetzen und über Evantlizer zu einem gemeinsamen Event zu verabreden
Bei dem Einstellen eines Events kann der Event-Organisator Spezifika, wie beispielsweise Art der Aktivität, Termin, Ort, Gruppengröße oder Kosten festgelegen. Anhand dieser Eigenschaften können die Event-Teilnehmer eingestellte Events suchen und sich zu diesen anmelden.
Mehrwerte:
Vernetzung von Personen mit gleicher Interessen
SMS-Reminder-Service
Anbindung von social networks

## Slide 4: Projektvorgehen
Rational Unified Process (RUP)
  Iterativ
  Inkrementell
Unified Modeling Language (UML)
Inception
Transition
Elaboration
Construction
Notes: Iterativ und Inkrementell
 kontinuierliche Verbesserung und Abstimmungen, da Auftrag initial unklar ist viele Abstimmungen mit dem „Auftraggeber“ (Lastenheft Erstellung etc.)
Lastenheft ist jetzt erst final (1.0) aber Änderungen sind nicht auszuschließen
Erfahrungen aus vorherigen Schritten unmittelbar zur Überarbeitung genutzt.
Bsp. Im Gegensatz zum Wasserfallmodell
SCRUM: Problematisch gesehen: Rolle des Auftragsgebers (ProductOwner) und (ScrumMaster)
Inkrementell -> Termin-/Ablaufplanung: verschieden hohe Aufwände je Thema zu unterschiedlichen Zeiten
UML eng verzahnt mit RUP
Verwendung insbesondere in der Inception und Elaboration Phase zur Modellierung des Projekts (Anwendungsfälle, Klassendiagramme etc.)

## Slide 5: Projektvorgehen
Zeitraum: 05.03.2012 - 11.06.2012
Planung:
Notes: Zeitplan
Fokus aus Inception / Elaboration
Aufgrund der Enge des Zeitplans jeweils zwei Iterations mit festen Reviews der Ergebnisse etc.
Aber auch: RUP! Jederzeit auch bei kleineren Änderungen/Feststellungen usw. Überarbeitung.
Ziel: 11.06. eine prototypische Implemtierung der Plattform fertigstellen

## Slide 6: Projektorganisation
Wöchentliche Jour fixe
Auf- und Verteilung der Aufgaben/-pakete
Transparenz und Nachverfolgung
  Aufgabenliste
  Protokolle
Notes:   Mittwochs
  erfolgt flexibel und generell wochenweise (bei bedarf tageweise) (Freitags)
Transparenz und Nachverfolgung schaffen wir durch eine Dokumentation aller Aufgaben, z.T. auch fein granular in einer Excelbasierten Aufgabeliste
Wichtige Ergebnisse werden in Protokollen zu en JourFixen zusammengefasst.

## Slide 7: Projektorganisation
Versionierung der Dokumente & des Quellcodes
Erste Dokumente über Google Docs
Spätere Entscheidung für Freies Repository gitHub
  webbasierter Hosting-Dienst für Open-Source-Software-Entwicklungsprojekte
  Verwendet das Versionsverwaltungssystem Git (freie Software zur verteilten Versionsverwaltung)

## Slide 8: Architekturentscheidungen
Spring Roo
  Werkzeug zur einfachen und effizienten Realisierung von Java-Anwendungen
  Verwendung von bekannten und verbreiteten Java-Techniken wie Spring, dem Java Persistence API (JPA), JUnit oder Googles Web Toolkit (GWT)
  Konzentration auf den Entwicklungsprozess und nicht auf die Implementierung

## Slide 9: Architekturentscheidungen
Hibernate
  Implementierung der Java Persistence API (JPA)
  Object-Relational Mapping (ORM)
  Weite Verbreitung
Apache
  Weit verbreitetester Web Server
  Open-Source
  Einfache Installation und Konfiguration

## Slide 10: Aktuelle Ergebnisse
Dokumente
  Projekt-Exposé
  Projektplan
  Lastenheft
  Glossar (Begriffsdefinitionen)
  Risikoanalyse
  Szenarien
  Wirtschaftslichkeitsbetrachtung

## Slide 11: Aktuelle Ergebnisse
Dokumente
  Projekt-Exposé
  Projektplan
  Lastenheft
  Glossar (Begriffsdefinitionen)
  Risikoanalyse
  Szenarien
  Wirtschaftslichkeitsbetrachtung

## Slide 12: Projektplan
Hauptplanung in Microsoft Projekt 2010
Notes: Feinplanung und Umsetzungskontrolle in separater Aufgabenliste (wöchentliche Synchronisation)

## Slide 13: Aktuelle Ergebnisse
Dokumente
  Projekt-Exposé
  Projektplan
  Lastenheft
  Glossar (Begriffsdefinitionen)
  Risikoanalyse
  Szenarien
  Wirtschaftslichkeitsbetrachtung

## Slide 14: Aktuelle Ergebnisse
Dokumente
  Projekt-Exposé
  Projektplan
  Lastenheft
  Glossar (Begriffsdefinitionen)
  Risikoanalyse
  Szenarien
  Wirtschaftslichkeitsbetrachtung

## Slide 15: Glossar (Begriffsdefinitionen)

## Slide 16: Aktuelle Ergebnisse
Glossar
Fachliche Begriffe
  Event
  (Event-)Teilnehmer
  (Event-)Organisator
Technische Begriffe

## Slide 17: Aktuelle Ergebnisse
Dokumente
  Projekt-Exposé
  Projektplan
  Lastenheft
  Glossar (Begriffsdefinitionen)
  Risikoanalyse
  Szenarien
  Wirtschaftslichkeitsbetrachtung
Notes: Grundlegende Risikoanlayse durchgeführt
- Risiken Identifiziert
- klassifiziert nach Eintrittswahrscheinlichkeit (hoch, mittel, gering)
und Auswirkungen bewertet hinsichtlich des Projektsverlauf im Bezug auf
magische Dreieck: Termin, Kosten (MA Ressourcen), Inhalt/Umfang (Qualität)
dort jeweils wieder nach (hoch, mittel, gering)
- Fokussierung der Veranstaltung auf SoftwareEntwicklungsProzess, daher nicht weiter vertieft.

## Slide 18: Risikoanalyse

## Slide 19: Aktuelle Ergebnisse
Dokumente
  Projekt-Exposé
  Projektplan
  Lastenheft
  Glossar (Begriffsdefinitionen)
  Risikoanalyse
  Szenarien
  Wirtschaftslichkeitsbetrachtung

## Slide 20: Szenarien (1/2)

## Slide 21: Szenarien (2/2)

## Slide 22: Szenarien
Event-Organisator
Event-Teilnehmer
Notes: Definieren von zwei Szenarien mit Hilfe von Personae
Im Prinzip wird die gleiche Geschichte einmal aus Sicht des Event-Organisators
„Martin erstellt einen Event zum Go-Kart-Fahren“
Einmal aus Sicht des Event-Teilnehmers „Patrick nimmt an diesem Event teil“
Charaktere „Martin“ und „Patrick“ Prototypen von Nutzern
Go-Kart-Fahren als ein Prototyp für Gruppenevents
Erkenntnise:
Neue Fragenstellungen zu Funktionen, Anforderungen, Unterstützung bei der Lastenheft- und Use-Case-Erstellung
Aktionen / Operationen
Entspricht bei UML
Akteur
UseCase

## Slide 23: Aktuelle Ergebnisse
Anwendungsfalldiagramm

## Slide 24: Anwendungsfalldiagramm

## Slide 25: Aktuelle Ergebnisse
Live-Demo
  Anwendung
  Implementierung
Notes: Beispiel: Domänenklassendiagramm in Anwendung gießen
Technische Mock-Ups im Browser zeigen

## Slide 26: Zwischenfazit und Ausblick
Notes: GitHub für Dokumentenaustausch (binäre Dokumente) nur begrenzt geeignet
Alternativen: Dropbox, Mesh…